Zał. nr 3 do SIWZ

Projekt

Umowa Nr ……/……

zawarta w dniu ……………… pomiędzy

Gminą Stopnica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Ryszarda Zycha - Wójta Gminy Stopnica

a Firmą ………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ...................................................................

W   oparciu    o    rozstrzygnięty    przetarg    nieograniczony    (art.39)    ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia .......... z dnia ................ przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.    (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgminazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane pięciokomorowe PCV

3. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określony jest  w przedmiarze robót, opisie technicznym  z rysunkami oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2.

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1.1. protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

1.2. przekazanie potwierdzenia zgłoszenia robót ,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 6 niniejszej umowy,

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1. protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego,

2.2. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, oraz wiedzą budowlaną,

2.3. właściwa koordynacja prac na czas realizacji przedmiotu umowy; w zakres właściwej koordynacji prac wchodzi przede wszystkim zorganizowanie  niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót, wywóz gruzu, przywóz i składowanie materiałów; wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

2.4. pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 6 umowy,

2.5. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

2.6. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

2.7. zapewnienie kadry  z niezbędnymi uprawnieniami,

2.8. utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu nieczystości stałych,

2.9. Po zakończeniu robót, przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje teren objęty pracami usuwając śmieci, gruz, kurz itp. W protokole odbioru końcowego zaznacza się, czy Wykonawca uporządkował teren budowy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego obowiązku skutkuje zwrotem faktury do Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, do czasu uzupełnienia braków,

2.10. zapewnienie, aby materiały i urządzenia posiadały świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadały: polskim normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

2.11. znajomość stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca,

§ 3

Wynagrodzenie

1.Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą  w wysokości:

wynagrodzenie brutto……………… zł. ( słownie: ………………………………………….. )     wynagrodzenie netto… ……………. zł. ( słownie:……………………………………………)

podatek VAT w wysokości 22 % tj. kwota ………………………  zł.

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów  niezbędnych do kompleksowego wykonania  przedmiotu umowy .

§4.

Warunki płatności

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi  jedną fakturą wystawioną  po zakończeniu  i  bezusterkowym odebraniu robót.

2. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego .

Na fakturach będą podawane następujące dane Zamawiającego:

Gmina Stopnica

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

NIP 655-17-68-527

3. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

Terminy realizacji robót

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- 1.1. rozpoczęcie: w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy,

- 1.2. zakończenie: w terminie do dnia 17-08-2009 roku.

2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu budowy.

3. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2., obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów.

§6

Odbiory

1. Strony ustalają, że będą stosowane dwa rodzaje odbiorów:

1)  odbiór końcowy - po wykonaniu całości robót objętych niniejszą umową  .

2) odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2. . Odbiór końcowy:

2.1. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia,

2.2. w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz użytkownika obiektu,

2.3. wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:  świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały,

6. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

8.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad,

8.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

8.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

8.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

8.2.3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

10. Protokoły odbioru, o których mowa w ust.2, są załączane do dziennika budowy i stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone.

§7.

Gwarancja

1. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z udzieleniem gwarancji na  roboty budowlane 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod następującym adresem i nr faksu: ..........................

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż do 4 dni od daty zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

5. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

6. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 8 ust. 2. pkt. 2.3. niniejszej umowy.

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§8.

Kary umowne

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną:

2.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

2.2. za opóźnienie w oddaniu  przedmiotu odbioru, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6.2. zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§9

Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego  konkretnego roszczenia na piśmie.

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową .

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.

2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego .Na każdej fakturze z wykonawca zamieści adnotację o zakazie dokonania cesji  .

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

4. Przeniesienie przez którąkolwiek ze Stron praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej Strony.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, jednym dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                               Wykonawca