Znak sprawy: Or.271.10.2014

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

# PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 5 186 000,00 euro

Przedmiot zamówienia:

„Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych”

Roboty budowlane

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

NIP 655-17-68-527

REGON 291010783

Zatwierdzam

/-/ Ryszard Zych

Wójt Gminy Stopnica

Stopnica , dn. 25.08.2014r.

Rozdział 1

Dane Zamawiającego

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2

28 – 130 Stopnica, NIP 655–17–68–527, Regon 291010783

Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

tel. 41 3779 800  faks 41 3779 606

e-mail: gmina@stopnica.pl

strona: www.stopnica.pl

Rachunek bankowy: (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): BS Stopnica nr: 
91 8519 0005 0010 0000 0563 0006

Godziny pracy Urzędu: pn-pt od 7:00 do 15:00

Rozdział 2

Tryb udzielenia zamówienia

2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231),

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1692).

d)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r., poz.1735).

2.3. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Rozdział 3

Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu otoczenia oraz zbiornika wodnego w Wolicy. Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| NAZWA | Słownictwo główne KOD |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | Roboty budowlane | 45.00.00.00-7 |
| Dodatkowe przedmioty | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw | 45.11.27.23-9 |
|  | Roboty budowlane w zakresie altan | 45.21.13.20-8 |
|  | Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych | 45.24.20.00-5 |
|  | Roboty w zakresie nawierzchni dróg | 45.23.32.50-6 |

3.3. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określony jest za pomocą przedmiaru robót (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z SST (załącznik nr 7 do SIWZ).

Załączony przedmiar robót (załącznik nr 6) ma jedynie charakter dokumentu pomocniczego 
i stanowi bazę wyjściową do obliczenia ceny oferty. Wykonawca może uwzględnić 
w kosztorysie swoje własne obmiary i założenia kalkulacyjne których konsekwencją mogą być odstępstwa (zarówno na plus, jak i na minus) od założeń wyjściowych zawartych 
w przedmiarach

Uwaga: Przed sporządzeniem  kosztorysu ofertowego zaleca się aby Wykonawca:

- dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

- dokonał szczegółowej weryfikacji określonych wyżej dokumentów, celem ujawnienia ewentualnych nieścisłości lub rozbieżności mających wpływ na cenę złożonej oferty. Pominięcie przez wykonawcę w cenie oferty jakiegokolwiek elementu lub zakresu robót ujętego w którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów a niezbędnego do kompletnego, prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sprawie zwiększenia ceny.

Wykonawca nie będzie mógł także żądać podniesienia ceny ustalonej w umowie pod pretekstem braków i błędów w dokumentacji (zwłaszcza w przedmiarze robót), ponieważ jest zobowiązany do ich sprawdzenia i uzupełnienia na podstawie swojej znajomości sztuki budowlanej i przepisów, o elementy które mogły zostać pominięte.

3.4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ oraz dokumentacji załączonej do SIWZ jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych badań i odbiorów prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.5. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią:

a.) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona 
w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji załączonej do SIWZ,

b.) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją załączoną do SIWZ, a których wykonanie stało się zbędne.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, BHP i P.Poż.

3.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej.

3.8. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy, które winny być dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

3.9. Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszystkie materiały i urządzenia potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy. Użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości: wymogom dokumentacji, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 ze zm.) oraz przepisom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 883).

3.10. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

3.11. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów najpóźniej na 7 dni przed ich wbudowaniem.

3.12. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym.

3.13. Wykonanie prac związanych z obsługą geodezyjną w zakresie przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca na własny koszt opracuje projekty techniczne organizacji placu budowy i montażu obiektu oraz zorganizuje niezbędne zaplecze budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.14. Podane w dokumentacji załączonej do SIWZ nazwy własne wyrobów budowlanych traktować należy jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane ewentualnie znaki towarowe, patenty 
i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie, jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania zamawiającego. Wszystkie wymienione w SIWZ oraz jej załącznikach, wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli SIWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SIWZ i jej załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.

3.15. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozdział 4

Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w  terminie:

- rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy,

- zakończenie w terminie do 31.10.2014r.

4.2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia o którym mowa w pkt. 4.1 w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności :

4.2.1.	Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:

1) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, rażąco odmiennych od przyjętych w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części nie ujawnionych 
w dokumentacji i niemożliwych do samodzielnego stwierdzenia przez wykonawcę, - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,

2) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

3) wystąpienie siły wyższej,

4) wystąpienie zmian w przepisach prawa mających wpływ na realizację lub rozliczenie inwestycji,

5) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym istotne zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

6) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnych od wykonawcy,

7) wprowadzenie w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,

8) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, bez winy wykonawcy,

10) wydanie bez winy wykonawcy, orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

11) wykonanie uzgodnionych przez strony robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

4.2.2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o:

1) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,

2) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

3) czas trwania siły wyższej,

4) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian 
w przepisach prawa,

5) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

6) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

7) czas trwania wprowadzania w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,

8) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp.,

9) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji 
o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

10) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

4.2.3. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek:

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego,

2) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, fragmentów budowli lub ich części,

3) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:

a) pojawieniem się na rynku nowszych materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych i/ lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót,

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych i/lub kosztów ich eksploatacji,

c) konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa;

4) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, wraz uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany.

4.3. Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanych w pkt. 4.2 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany ilości faktur (rachunków) oraz dopuszczenie możliwości składania faktur (rachunków) częściowych oraz określenia wysokości faktury (rachunku) końcowej w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 4.2. SIWZ.

Rozdział 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

5.1.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.:

    - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.

    - Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.

    - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Osoby sprawujące w/w funkcje muszą należeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - dysponować aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie bez ograniczeń (art. 12a, ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz posiadać wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.

5.2.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy np. spółek cywilnych lub konsorcjum), każdy z warunków określonych w pkt. 5.1.1 – 5.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3. w stosunku do spółki cywilnej zamawiający żąda przedłożenia dokumentów jak dla konsorcjum,

5.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

5.4.1. określenie w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Brak przedmiotowego oświadczenia oznacza zamiar realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców.

5.4.2.	Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

5.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

5.6. W przypadku Konsorcjum, Wykonawca – Lider Konsorcjum przed podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu kopię umowy regulującą wzajemną współpracę 
i zobowiązania jego członków.

Rozdział 6

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 2

do SIWZ;

6.1.2. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 5 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

6.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp , z wykorzystaniem       wzoru wg Załącznika 3 do SIWZ;

6.2.2.  Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej.

6.2.3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

6.3. Dodatkowo Wykonawcy w ramach składanej oferty składają :

6.3.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

6.3.2. Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza).

6.3.3. Dowód wniesienia wadium,

6.3.4. Kosztorys ofertowy

6.4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem“ przez Wykonawcę.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w części 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

6.5. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ składa dokumenty o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż w terminach o których mowa w w/w rozporządzeniu.

6.6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż w terminach o których mowa w w/w rozporządzeniu.

6.8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

6.9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia odpowiednich dokumentów zgodnie z § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231)

6.10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Rozdział 7

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawionych do porozumiewania się z Wykonawcami

7.1 	Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3.

7.2 	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

7.3 	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faksem (fax (41) 3779 606), adres, nr telefonu, faksu pokazane są w pkcie 1.1.niniejszej specyfikacji.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. Z tym, że uzupełnienie dokumentów dokonywane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, będą dostarczane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej, przekazanie dokumentów w innej formie (np. faksem) będzie traktowane jako brak uzupełnienia.

7.4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze (poniedziałek- piątek).

7.5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Helena Rokita: tel. 41 3779 801, Krzysztof Rogala, Mirosław Rajtar- Tel. 41 3779 804.

W sprawach wymagających zachowania pisemności zamówienia, Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do niego pytania.

7.6. Zamawiający może przekazać Wykonawcy na jego wniosek, egzemplarz SIWZ w formie elektronicznej – płyta CD

Rozdział 8

Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert tj. do 09.09.2014 r. do godz. 11:00.

8.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu

Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Stopnica nr: 91 8519 0005 0010 0000 0563 0006  a za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopii wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium – zagospodarowanie zbiornika w Wolicy…”.

2)	 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	 gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.2 ppkt. 2) – 5) muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą.

8.3. Wykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

8.4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 9

Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z art.85 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 10

Opis sposobu przygotowywania ofert

### 10. 1. Wymogi formalne:

10.1.1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawcę oferty częściowej. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.

10.1.2.  Do oferty winny być dołączone w języku polskim wszystkie dokumenty i oświadczenia, wskazane w rozdziale 6 SIWZ z zastrzeżeniem pkt.10.1.5.

10.1.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn 
i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

10.1.4.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.1.5.  Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

10.1.6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

10.1.7.  Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

10.1.8.  Formularz oferty, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 10.1.5.

10.1.9.   Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

10.1.10. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika 	                z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

10.1.11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w pkt.10.1.5.

10.1.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w  przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

10.1.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. W takiej sytuacji kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 164 
z późn. zm.). Wyjątkiem od przytoczonej powyżej zasady jest pełnomocnictwo 
w stosunku do którego Zamawiający wymaga aby, zostało ono złożone przez Wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

10.1.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

10.1.15. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

  - Opakowanie oferty

10.2.1. Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) posiadającym oznaczenie:

adres Zamawiającego:

Gmina Stopnica

ul. Kościuszki 2

28 – 130 Stopnica

woj. Świętokrzyskie

przedmiot zamówienia:

„Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych”

„Nie otwierać przed dn. 09.09.2014 r. przed godz. 1130”

nazwa i adres Wykonawcy

10.2.2. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wewnętrznym wymienić nazwy 
z określeniem adresu – siedziby wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną 
z zaznaczeniem Pełnomocnika.

10.2.3. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie podczas sesji otwarcia ofert.

10.3. Zmiana i wycofanie oferty.

10.3.1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w rozdziale 12 pkt.12.2.niniejszej SIWZ.

Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane 
i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej” lub „WYCOFANIE”.

10.3.2. Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, oznaczając przy tym opakowanie tak jak podano w pkt 10.2.1. oraz dodatkowym napisem: "Uzupełnienie oferty".

10.3.3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Rozdział 11

Opis sposobu udzielania wyjaśnień

oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

11.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej www.stopnica.pl/bip

11.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem składania ofert     zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza tą zmianę na stronie internetowej wskazanej w pkt 11.1.

11.3. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Zamówień Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji o nie kompletnej procedurze lub sprostowaniu.

11.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest nie zbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje o powyższej zmianie na stronie internetowej.

Rozdział 12

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Stopnicy, 
ul. Kościuszki 2, (sekretariat, I piętro). Można również przesłać pocztą na w/w adresy.

12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2014r. o godz. 1100. Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2014r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy 
w Stopnicy (sala konferencyjna, parter). Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.5.  W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „WYCOFANIE”. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte. W przypadku zmiany oferty  najpierw zostanie otwarta oferta zamienna, zaś oferta pierwotna nie będzie otwierana. Oferty z oznaczeniem „Uzupełnienie oferty” będą otwarte w ostatniej kolejności.

12.6.  Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny. Informacje powyższe Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

Rozdział 13

Opis sposobu obliczenia ceny

13.1. Wykonawca określi cenę brutto obejmującą podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze łącznie z kosztami pracodawcy, podając ją w zapisie liczbowym i słownie 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać zmianom ani waloryzacji przez cały okres realizacji umowy.

13.2. Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział 14

Kryteria i sposób oceny ofert

14.1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

Najniższa cena –100%

Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:

Cmin x 100%

# P =

# Cof. ocen

Przy czym 1% = 1 pkt

gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert

# Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty

P - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

14.2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 	dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 	dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

14.3.	Zamawiający poprawia w tekście oferty:

1)  oczywiste omyłki pisarskie.

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWIZ nie powodujące istotnych zmian oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.4.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 	przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 	wysokość ceny.

14.5 	Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 	dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.6. 	Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru 	oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 	cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w  określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 	nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Uwaga: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w niniejszym rozdziale.

Rozdział 15

### Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

### 15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy, siedziby adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje  o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w pkt.15.1 lit. a na stronie internetowej: www.stopnica.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest do:

a) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

15.4 Termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa 
w ppkt 15.1. lub odrębnym pismem.

Rozdział 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy.

Rozdział 17

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

Rozdział 18

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 19

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 20

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 21

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 22

Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 23

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 24

### Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 25

Postanowienia końcowe

25.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:

1. Oferta (Formularz ofertowy)

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art.24 Pzp

4.  Projekt umowy

5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

6. Przedmiary robót

7. Projekt zagospodarowania terenu wraz z SST

Znak: Or .271.10.2014

Zał. nr 1do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

.......................................

(miejscowość , data)

REGON: ..............................................

e-mail: ..............................................

tel./faks: ..............................................

Formularz oferty

1 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową kwotę wynagrodzenia brutto w wysokości:

……………………………………….… PLN (słownie ................................................... złotych).

2. Oferowana cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Przedmiot umowy objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i dostarczoną dokumentacją.

4. Zobowiązuję/my się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia w terminie ustalonym w specyfikacji i projekcie umowy.

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

6. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Wadium w kwocie  2 000,00 zł zostało uiszczone w formie ........................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam/y do oferty.

Numer konta, na które Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu …………………………………………………………………………………………………

8. Oświadczamy, że roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia:

1) wykonamy w całości samodzielnie,

2) wykonamy przy udziale specjalistycznych firm współpracujących (podwykonawców)*

* (niepotrzebne skreślić)

W przypadku, gdy przewidywane jest wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należy wypełnić tabelę poniżej:

| Lp. | Rodzaj powierzonej podwykonawcy części zamówienia |
| --- | --- |

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:

| Lp. | Nazwa (firmy) podwykonawcy, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp |
| --- | --- |

W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców Wykonawca winien wskazać zakres prac, który będzie realizował podwykonawca i uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą pod rygorem utraty uprawnień wynikających art. 647(1) § 5 kc.

Na podstawie art. 429 k.c. w związku z normą art.474 k.c. wykonanie prac 
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 
w takim przypadku odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

9. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10.  Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawców występujących wspólnie jest następujący:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

11. Wykonawca oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. (wykreślić w przypadku gdy Wykonawca składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp ).

Do formularza oferty załączam/y następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Znak sprawy: Or.271.10..2014

Załącznik nr 2 do SIWZ

...........................................................

(miejscowość i data)

Zamawiający

GMINA STOPNICA

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22, ust. 1. U.p.z.p.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych”

W imieniu  ........................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczamy, że:

a) posiadamy  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych postępowaniem , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b)  posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpis.………………………………………………

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Znak sprawy: Or.271.10.2014

Załącznik nr 3 do SIWZ

...........................................................                                                                                                                                         (miejscowość i data)

Zamawiający

GMINA STOPNICA

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych”

w imieniu ..........................................................................................................................................

...................…....................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczamy, że:

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o których jest mowa w art. 24  u.p.z.p.

Podpis.………………………………………

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania

w imieniu  Wykonawcy/ów)

Zał. nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: Or.271.10.2014                                                                                              Projekt

Umowa Nr ……/……

zawarta w dniu ……………… pomiędzy

Gminą Stopnica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Ryszarda Zycha - Wójta Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Agnieszki Nowak

a ………………………………………z siedzibą w …………………………. posiadającą NIP ........…………………Regon ................. zarejestrowaną w ............................ nr rejestru KRS .............................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ...................................................................

W   oparciu    o    rozstrzygnięty    przetarg    nieograniczony    (art.39)    ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia .......... z dnia ................ przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych”.

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu zbiornika wodnego w Wolicy oraz jego otoczenia. Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

a) przedmiar robót

b) projekt zagospodarowania terenu wraz z SST

c) oferta wykonawcy wraz z opracowanym na podstawie dokumentacji załączonej do  SIWZ kosztorysem ofertowym,

W razie wątpliwości uważa się, że obowiązkiem wykonawcy w ramach umowy jest zrealizowanie wszystkich prac objętych i wyspecyfikowanych w SIWZ, z którym wykonawca zapoznał się w sposób  odpowiedni  dla profesjonalisty i nie wniósł uwag.

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. 
W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.

6. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w dniu odbioru.

7. W przypadku, gdy dokumentacja załączona do SIWZ nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego.

§2.

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1.1. protokolarne przekazanie placu budowy

1.2. przedłożenie zgłoszeń robót budowlanych

1.3. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 6 niniejszej umowy,

1.4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1. protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego,

2.2. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją załączoną do SIWZ, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, oraz wiedzą budowlaną,

2.3. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym kosztorysu  różnicowego) w 2 egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego,

2.4. pełna obsługa geodezyjna prowadzonych robót.

2.5. właściwa koordynacja prac na czas realizacji przedmiotu umowy; w zakres właściwej koordynacji prac wchodzi przede wszystkim zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót, wywóz gruzu, przywóz i składowanie materiałów; wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

2.6. pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 6 umowy,

2.7. uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminów odbiorów częściowych oraz robót zanikających,

2.8. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

2.9. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

2.10. zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami,

2.11. utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu nieczystości stałych,

2.12. Po zakończeniu robót, przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje teren placu budowy usuwając śmieci, gruz, kurz itp. oraz obiekty zaplecza budowy. W protokole odbioru końcowego zaznacza się, czy Wykonawca uporządkował teren budowy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego obowiązku skutkuje zwrotem faktury (rachunku) do Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, do czasu uzupełnienia braków,

2.13. zapewnienie, aby materiały i urządzenia posiadały świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadały: polskim normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

2.14. znajomość stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca,

2.15. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

2.16. niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach i trudnościach wpływających na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót; w przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytułu wobec Zamawiającego, chyba że brak informacji wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

2.17. utrzymania ładu i porządku w miejscach prowadzonych robót,

2.18. zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów i gruzu we własnym zakresie i na koszt własny- wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wytworzone podczas robót odpady budowlane. Wykonawca ma obowiązek przekazać informację o ilości i rodzaju odpadów powstałych podczas realizacji umowy Zamawiającemu.

2.19. wypełnienia wszelkich zgłoszeń oraz dopełnienia wszystkich wymaganych prawem procedur w imieniu Zamawiającego, w tym uzyskanie i złożenie koniecznych dokumentów 
w celu rozpoczęcia i wykonania zakresu umowy,

2.20. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm).

2.21. W okresie realizacji prac Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać 
z terenu budowy wszelkie śmieci, odpady lub pozostałości po realizowanych robotach.

§ 3

Wynagrodzenie

1.Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą  w wysokości:

cena netto………………….. PLN (słownie ..................................................złotych),

-należny podatek VAT w wysokości ………… PLN (słownie .........................................złotych),

co stanowi łącznie kwotę oferty brutto……………… PLN (słownie .............................. złotych).

2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Określona wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1  stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w kosztorysie ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go  w całości.

4. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest stała i nie będzie podlegała zwiększeniu. Jednakże Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy zastrzega sobie prawo wyłączenia części zadań z przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia braku konieczności realizacji robót w zakresie wskazanym w SIWZ. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o wartość wyłączonych prac zgodnie z cenami jednostkowymi wynikającymi z kosztorysów przedstawionych przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. Nie zostaną również zmienione z tego tytułu zobowiązania wobec Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją załączoną do SIWZ w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

§4.

Warunki płatności

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jedną fakturą końcową (rachunkiem końcowym) .

- Protokół końcowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie tabeli elementów scalonych. Protokół zostanie podpisany przez Kierownika budowy oraz  Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zapłata faktury (rachunku) nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
(rachunku) wraz ze sprawdzonym i zatwierdzonym protokołem odbioru dołączonym do faktury (rachunku).

Na fakturach (rachunku) będą podawane następujące dane Zamawiającego:

Gmina Stopnica

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

NIP 655-17-68-527

4. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury (rachunku) przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

5. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku nie dołączenia dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz w ust. 9 lub błędów, faktura (rachunek) zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

7. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

8.	W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w § 15 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

9.	Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą (rachunkiem) realizowana była przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości przedmiotu umowy do odbioru, pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie wymagalnych kwot, które są należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu tej faktury (rachunku).

10.	W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11.	W przypadku określonym w ust. 10, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty.

§ 5

Terminy realizacji robót

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1.1. rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy

1.2. zakończenie w terminie  do 31.10.2014r.

2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu budowy. Protokół sporządza inspektor nadzoru i kierownik budowy w obecności  przedstawiciela zamawiającego.

3. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. W protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia.

4. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2., obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów.

§6

Odbiory

1. Strony ustalają, że będą stosowane trzy rodzaje odbiorów:

1) odbiory częściowe - po wykonaniu poszczególnych elementów robót wynikających z tabeli elementów scalonych.

2) odbiór końcowy - po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

3) odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca,  zawiadomi Zamawiającego i inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiającym odbiór tych robót przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od przyjętego zgłoszenia.

5. Odbiór końcowy:

5.1. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru Zamawiającemu. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia,

5.2. w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują przepisy prawa,

5.3. wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:

5.3.1. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

5.3.2. dokumentację powykonawczą,

5.3.3. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

5.3.4. świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały,

5.3.5. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem.

6. Z czynności odbiorowych (częściowych i końcowego) zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

8.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad,

8.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

8.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

8.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

8.2.3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

10. Protokoły odbioru, o których mowa w ust.2 stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone.

§7.

Nadzór

1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego inspektor nadzoru –...................................... uprawnienia budowlane nr ... wydane przez .................................., zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Nr ....................... wydane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 1 bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym na piśmie.

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy.

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej lub obowiązującymi Polskimi Normami.

8. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie kierownik budowy.

9. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej …………………………………..…………tel…………………………………

10. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy wykonawca odpowiada za działania, uchybienia  i zaniedbania tego podwykonawcy jak gdyby były one działaniem samego wykonawcy.

§8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, co stanowi ................................. zł

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie  wniesiono w dniu………………….,  w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. tj w formie…………

…………………………………………………………………………………..

4. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wykonania zamówienia, termin usunięcia wad i usterek.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

11. Kwota 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

13. Kwota, o której mowa w ust. 11 zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

§9.

Gwarancja

1. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z udzieleniem gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy  (pięć lat) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod następującym adresem i nr faksu: ..........................

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż do 4 dni od daty zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

5. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

6. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 ust. 2. pkt. 2.3. niniejszej umowy.

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§10.

Kary umowne

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną:

2.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

2.2. . za nieterminowe wykonanie  robót  w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia .

2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§11.

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w niniejszej umowie .

3.2.1.	Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:

1) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, rażąco odmiennych od przyjętych w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części nie ujawnionych w dokumentacji 
i niemożliwych do samodzielnego stwierdzenia przez wykonawcę, - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,

2) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

3) wystąpienie siły wyższej,

4) wystąpienie zmian w przepisach prawa mających wpływ na realizację lub rozliczenie inwestycji ,

5) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym istotne zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

6) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnych od wykonawcy,

7) wprowadzenie w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,

8) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, bez winy wykonawcy,

10) wydanie bez winy wykonawcy, orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

11) wykonanie uzgodnionych przez strony robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

3.2.2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o:

1) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,

2) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

3) czas trwania siły wyższej,

4) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian 
w przepisach prawa,

5) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

6) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

7) czas trwania wprowadzania w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,

8) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp.,

9) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji 
o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

10) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

3.2.3. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek:

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego,

2) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, fragmentów budowli lub ich części,

3) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:

a) pojawieniem się na rynku nowszych materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych i/ lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót,

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych i/lub kosztów ich eksploatacji,

c) konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa;

4) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, wraz uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany.

3.3. Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanych w pkt. 3.2 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany ilości faktur (rachunków) oraz dopuszczenie możliwości składania faktur (rachunków) częściowych oraz określenia wysokości faktury (rachunku) końcowej w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa powyżej.

§12.

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1.1. nastąpi niewypłacalność Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia jakiegokolwiek składnika majątku Wykonawcy,

1.3. Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

1.4. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, za wyjątkiem przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, bądź innych okoliczności– za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie,

1.5. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób rażąco niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy

2. Poza sytuacjami opisanymi powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur (rachunków) mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy, licząc od upływu terminu na zapłatę faktur (rachunku) określonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

5.1. Wykonawca:

5.1.1. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

5.1.2. sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

5.1.3. przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,

5.1.4. niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:

6.1. dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,

6.2. zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§13.

Roboty zamienne

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

2.Wartość wyłączonych robót zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego.

3.W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z niewykonanie robót i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

4 Zamawiający dopuszcza  na wniosek jednej ze stron możliwość  wykonania ewentualnych robót zamiennych (tj, robót nie wykraczających poza  zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia).

5.Realizacja tych robót  poprzedzona zostanie  sporządzeniem protokołu konieczności  z udziałem przedstawiciel zamawiającego, wykonawcy i inspektora nadzoru.

6. Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody zamawiającego (zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności).

7. Przed przystąpieniem do wykonania robót zamiennych wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów obejmujących zakres tych robót, kosztorysy te będą  opracowane w oparciu o następujące założenia;

        - roboty zamienne wycenione będą na podstawie kosztorysów ofertowych, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru wycen własnych wykonawcy dokonanych w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym.

        - Jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym.

§14.

Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego  konkretnego roszczenia na piśmie.

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7-  miu dni roboczych od daty zgłoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową .

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15.

Podwykonawstwo

1.	Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.

3.	Zamawiający, w terminie 14 dni o dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

4.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia zamawiającemu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5.	Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8.   Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, obciążającej wykonawcę/podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z umową.

9.  W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 8.

10.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji, zamawiający może:

a)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

14.	Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

15.	Wysokości kar umownych, z tytułu:

a)	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynosi 4 000,00 zł,

b)	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 2 000,00 zł,

c)	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 1 000,00 zł,

d)	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 1 000,00 zł

16.	Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

1)	powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania 
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

2)	wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

3)	zrezygnować z podwykonawstwa,

4)	zmienić podwykonawcę.

17.	Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§16.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.

3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z umowy nie zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu.

4. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, trzech dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                               Wykonawca

Znak sprawy: Or.271.10.2014					Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………………….                                                                                                                                (miejscowość i data)

Zamawiający

Gmina Stopnica

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................

( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych”

w imieniu ......................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Podpis.…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Znak sprawy: Or.271.10.2014					Załącznik nr 7 do SIWZ

SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Wzrost estetyki przestrzennej

miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie

zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych

Lokalizacja:  Wolica dz. nr 1405/7, 1406/5 i 1406/3

Inwestor: Gmina Stopnica

data opracowania: m-c maj 2014r

1.Nazwa zamówienia.

Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych

Zamówienie obejmuje:

1) urządzenie zewnętrznej siłowni,

2) urządzenie placu zabaw,

3) wykonanie altany grillowej

4) wykonanie pomostu pływającego

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem robót jest zagospodarowanie działek obok zbiornika wodnego, wzrost estetyki i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Wolica.

Zakres robót budowlanych obejmuje :

Ad 1) urządzenie  zewnętrznej siłowni  poprzez zamontowanie następujących elementów:

- zestaw nr 1.- biegacz + orbitrek montowane na jednym pylonie

- zestaw nr 2.- Prasa nożna + wioślarz montowane na jednym pylonie

Ad 2)  urządzenie placu zabaw poprzez zamontowanie następujących elementów:

-zestaw zabawowy

- huśtawka ważka,

- bujak pojedynczy,

- huśtawka z drabinką

- piaskownica,

- karuzela platformowa,

- ławka- 2 szt.

- kosz na śmieci

Ad 3) wykonanie drewnianej altany grillowej wyposażonej w  ławki drewniane  oraz w grill  stały z podwieszonym kominem dymowym.

Ad 4) wykonanie pomostu pływającego- polegające na wykonaniu modułowych pomostów pływających  z możliwością  dowolnego formowania kształtów

3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

• przepisach techniczno – budowlanych (Prawo Budowlane)

• Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

• aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

4. Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

5.Informacja  o  terenie  i  placu  budowy .

Inwestor  przekaże  wykonawcy  robót  potwierdzenie zgłoszenia robót z opisem oraz  na  czas  wykonania  prac  plac  budowy. Działki przeznaczone pod realizację inwestycji są łąką.

Wskazuje się Wykonawcy robót plac na zaplecze budowy i skład materiałów działki  nr 1405/7, 1406/5 i 1406/3	 .

6. Klasyfikacja zamówienia  (CPV)

Roboty budowlane- 45.00.00.00-7

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw- 45.11.27.23-9

Roboty budowlane w zakresie altan-	 45.21.13.20-8

Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych-	45.24.20.00-5

Roboty w zakresie nawierzchni dróg- 45.23.32.50-6

7. Wymagania   dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych.

Wyrób   budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych, jeżeli  spełnia wymagania Ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r. o  wyrobach   budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 883).

Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne, jeżeli  producent  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej, dokonał oceny zgodności  i wydał, na  swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację  zgodności  z  Polską Normą wyrobu albo aprobatą  techniczną.

Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio  do  jego  przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany  wymagań  podstawowych.

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy:

- stosować się do instrukcji  wydanych  przez  ich  producentów. W instrukcjach tych  określono sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów,

- przestrzegać okresów przydatności  do stosowania,

- przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem środków szkodliwych,

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do   wykonania  robót  budowlanych zgodnie  z  założoną  jakością .

Założono :

- prace ziemne będą prowadzone ręcznie i sprzętem mechanicznym;

- transport materiałów odbywał się będzie samochodami skrzyniowymi i samowyładowczymi ;

9.  Odbiory  robót  budowlanych

Podstawą odbioru robót będzie:

• pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

• posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa  tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

• aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

• uporządkowanie terenu realizacji zadania

Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek- zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

• zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową (bez zmian)

• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót  i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót

komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania.

10.Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych robót budowlanych-

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych zewnętrznej siłowni, urządzeń zabawowych na placu zabaw, altany grillowej i pomostu pływającego. Przed rozpoczęciem robót teren wyprofilować ze spadkiem w kierunku zbiornika.

. 1).Elementy zewnętrznej siłowni

- zestaw nr 1.- biegacz + orbitrek  montowane na jednym pylonie

- zestaw nr 2.- Prasa nożna + wioślarz  montowane na jednym pylonie

Wykonanie fundamentu

1. Przygotować szablon np. ze sklejki i zaznaczyć otwory do przewiercenia,

2. Przymocować zbrojenie do szablonu,

3. Wykopać fundament,

4. Zalać fundament betonem (wodoodpornym i mrozoodpornym) B25 do wysokości 30 cm pod powierzchnią gruntu,

5. Szablon ze zbrojeniem wcisnąć w płynny beton, wypoziomować.

6. Zbrojenie wykonać z prętów gwintowanych Ø 16 mm, długość minimum 30 cm, zagięty w dolnej części

7. Beton pozostawić do całkowitego utwardzenia,

8. Przymocować urządzenie zachowując pion pylona,

9. Zasypać fundament 30 cm warstwą ziemi.

10. Nakleić na urządzenia nalepki informacyjne.

11. Dla urządzeń: biegacz i orbitrek fundament o wymiarach: 50 x 50 cm; dla urządzeń wioślarz i prasa nożna fundament o wymiarach: 75 x 50 cm

Konstrukcyjne cechy urządzeń:

Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, przeznaczone do instalacji i użytkowania na dworze.

Urządzenia modułowe pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach jednego słupa nośnego.

Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.

Odległości pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń a stałymi powinny być większe niż 23 cm co zabezpiecza przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała (bezpieczeństwo ćwiczących – w szczególności dzieci).

Zastosowanie ograniczników, które uniemożliwiają nadmierne wychylenia elementów wahających się powyżej 50 stopni zapobiegając niebezpiecznym uderzeniom.

Zastosowanie amortyzatorów w celu zredukowania siły zderzeń elementów swobodnie opadających np. prasy nożne.

Pylon- nogi i główna konstrukcja  nośna wykonana z dwóch rur stalowych o przekroju Fi 90 mm, grubości 3,6 mm. Między nogami znajdują się dwie blachy grubości 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. Wyżej na pylonie znajduje się miejsce na instrukcję obsługi urządzenia  i dane producenta.

Konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o przekroju Fi 90 mm, grubości 3,6 mm. Uchwyty i pozostałe elementy wykonane ze stalowych rur o przekroju Fi 40 mm, grubości 2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska i pedały wykonane ze stalowej blachy nierdzewnej grubości 2 mm z otworami.

Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcone za pomocą ocynkowanej śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia.

Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę antykorozyjną.

Wszystkie stosowane urządzenia są wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Mogą być wykorzystywane przez  młodzież i dorosłych bez obaw dla ich bezpieczeństwa.

2) urządzenie placu zabaw

a) Zestaw zabawowy składający się z:

- pomostu z daszkiem (wykonanym z laminatu)

- zjeżdżalni długości 2,60 m (wykonanej ze wzmocnionego laminatu),

- mostka ruchomego,

- wejścia trapowego,- przeplotni (wykonanej z łańcucha bądź liny)

Wymiary zestawu ze strefami bezpieczeństwa 8,5m x8m

b) huśtawka ważka z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo, impregnowane również preparatami grzybobójczymi na zewnątrz, zabetonowane na głębokość 0.50 m. Wymiary zestawu ze strefami bezpieczeństwa 6,0m x3,4 m

c) bujak pojedynczy (sprężynowiec)- drewniany o intensywnych kolorach w kształcie żyrafy, zebry, tygrysa itp.

d) huśtawka z drabinką

Dwa siedziska zawieszone na ułożyskowanych zawiasach i łańcuchach, podwójna drabinka. Możliwość wyboru siedzisk: płaskie (do wyboru kolor) i gumowe (do wyboru kolor). Do jednej huśtawki można wybrać dwa różne siedziska, przy czym jedno przystosowane do małych dzieci (z zabezpieczeniem siedziska).

d) piaskownica- typowe wymiary 3mx3mx0,35  z elementów drewnianych

e)karuzela platformowa,

Karuzela z czterema siodełkami, ocynkowana i malowana proszkowo. Całość montowana  na specjalnie skręcanej podstawie  metalowej nie wymagającej betonowania.

f) ławka-  2  szt.- na stelażu metalowym z oparciem (lub betonowa), zabetonowana do podłoża

h) kosz na śmieci drewniany (lub betonowy) zabetonowany do podłoża.

3) altana grillowa

Budynek altany grillowej wolnostojący o konstrukcji z impregnowanego drewna sosnowego bądź dębowego, oparty na sześciokącie wpisanym w okrąg  o średnicy 600 cm o wymiarach: długość ściany 2,70 m, wysokość  2,0 m + 1.2 m dach. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej altany.

W zakres tych robót wchodzą:

a) montaż słupów drewnianych (20 x 20 cm) na przygotowanych wcześniej fundamentach betonowych,

b) montaż więźby dachowej z pokryciem blacho-dachówką,

c) montaż balustrady drewnianej jak pokazano na rysunku,

d) wykonanie posadzki z kostki betonowej- 28,3 m2 zachowując następujące warstwy:

- wykopy na głębokość 29 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 6 cm,

- umocnienie brzegu posadzki palisadą betonową,

e) pośrodku wykonanie grilla- wymurowanie paleniska na węgiel drzewny z podwieszonym kominem dymowym,

f) wyposażenie w ławki drewniane przymocowane do podłoża

4) pomost pływający

W ramach dostępu do zbiornika wodnego przewidziano lokalizację pomostu. Przyjąć należy rozwiązanie polegające na wykonaniu modułowych pomostów pływających

z możliwością  dowolnego formowania kształtów. Proponuje się pomost w kształcie litery T o wymiarach podanych na rysunku. Pomost zakotwiony poprzez betonowe kotwice. Pomost jest pokryty warstwą chroniącą przed poślizgiem. Istnieje możliwość zainstalowania barier ochronnych zabezpieczających przed wpadnięciem do zbiornika. Wykonanie pomostu służyć będzie do swobodnego dojścia do zbiornika oraz będzie pomostem cumowniczym.

Wszelkie dane techniczne pomostu wg dokumentacji  dostarczonej przez producenta zestawu.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.