Umowa Nr …../2021

zawarta w dniu ………………………….. r. w Stopnicy pomiędzy stronami  umowy :

Gminą Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, NIP: 655-17-68-527, REGON: 291010783 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy, przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak Skarbnika Miasta i Gminy

a

………………………………………………., zarejestrowanym w KRS pod nr  …………………………………………… NIP ………………………………., REGON: ……………………………………, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………….. -……………………………………...

§ 1 .

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

Monitoring lokalnego środowiska w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Klępiu Dolnym w latach 2021-2022 r.,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

- Integralnymi częściami umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……………………. r. oraz dokumentacja postępowania (zaproszenie i opis przedmiotu umowy)

- Szczegółowy zakres prac zawiera harmonogram rzeczowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże wykonawcy po zawarciu umowy niezbędne dokumenty,        jak i informacje będą w posiadaniu Zamawiającego celem poprawnego i bezpiecznego zrealizowania przedmiotu umowy.

§ 2 .

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z                                            przyjętą ofertą ustala się kwotę brutto: ………………………. zł ( słownie: ……………………………………………………………. ).

- Prace rozliczane będą fakturami częściowymi  w następujących terminach                  	  i wysokościach:

1) I półrocze 2021 r.: …………… zł  netto + VAT = ………………… brutto

2) II półrocze 2021 r.: …………   zł   netto + VAT = ………………… brutto

3) I półrocze 2022 r.: …………… zł netto + VAT = ………………… brutto

4) II półrocze 2022 r.: …………… zł netto + VAT = ………………… brutto

RAZEM: …………………………….. zł brutto

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy może zostać obniżone o kwotę  usług nie wykonanych przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od stron w tym warunków pogodowych, w szczególności :

  - brak wody  w studzienkach spowodowany brakiem opadów.

- Należność płatna w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy: ………………………………………………

- Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towaru i usług /VAT/:

a) Zamawiający – NIP 655-17-68-527

b) Wykonawca – NIP ……………………………….

6.  	Płatność wynikająca z zamówienia zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku firmowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej i rachunek firmowy musi widnieć w wykazie podatników VAT-Biała Lista Podatników VAT Wykonawca może przesłać fakturę mailem faktury@stopnica.pl , w temacie wiadomości musi widnieć następująca treść: Faktura VAT Nr ..... z dnia .........

§ 3.

Terminy wykonania

Strony ustalają następujące terminy wykonania badań:

- Prace terenowe:

-za rok 2021 do 15-12-2021r.

-za rok 2022 do 15-12-2022r.

- 2)opracowanie „ Sprawozdania rocznego z wykonania prac ” do :

- za rok 2021 do 15-01-2022r.

- za rok 2022 do 15-01-2023r.

§ 4.

Inne postanowienia

- Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy : …………………….

tel. ……………………………,  mail.:………………………….

- Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: …………………

tel. ……………………………, mail: ………………………….

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu                            cywilnego.

§ 5.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY

załącznik do umowy nr ….../2021

HARMONOGRAM RZECZOWY

dla zadania:

Monitoring lokalnego środowiska w rejonie składowiska odpadów komunalnych

w Klępiu Dolnym w latach 2021 − 2022.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

- Badanie wielkości przepływu wód powierzchniowych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

- Badanie składu wód powierzchniowych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

- Badanie objętości wód odciekowych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

- Badanie składu wód odciekowych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

- Badanie poziomu wód podziemnych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

- Badanie składu wód podziemnych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

- Badanie emisji gazu składowiskowego – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

- Badanie składu gazu składowiskowego – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

- Przeprowadzenie kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów metodami  geodezyjnymi w oparciu o ustalone repery, oraz przeprowadzenie oceny stateczności zboczy określanej metodami geotechnicznymi – częstotliwość pomiarów co 12 miesięcy,

- Badanie wielkości opadu atmosferycznego, – częstotliwość pomiarów 1 raz dziennie, (udostępnione przez Zamawiającego na koniec roku 2019),

- Sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego – częstotliwość pomiarów co 12 miesięcy,

- Opracowanie zbiorczych półrocznych raportów z wyników badań wraz z wynikającymi      z nich wnioskami – 2 razy w roku,

- Opracowanie zbiorczych rocznych raportów z wyników badań wraz z wynikającymi            z nich wnioskami – 1 raz w roku.