………………………………………..                      ………………dnia 2012………….…

nazwa wykonawcy

………………………………………….

adres wykonawcy

NIP       ………………………………..

Regon…………………………………

nr rachunku bankowego

Oferta

Odpowiadając na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 14 000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie   projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej  w Kucharach  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto…………………………….. zł  słownie  …………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

- zapoznałem/łam  się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami  określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w projekcie umowy i nie wnoszę do   zastrzeżeń.

- posiadam niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia.

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

podpis wykonawcy lub osoby  upoważnionej

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zamawiający: Gmina Stopnica

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy

ul.Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Nazwa zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej  w Kucharach

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:

71 22 00 00 – 6 usługi projektowania architektonicznego

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę   świetlicy wiejskiej na działce nr geod 285 w Kucharach  po wcześniejszym uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Opracowanie winno zawierać:

- projekt budowlano- wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ,

- przedmiar robót

(powyższe opracowania winny być opracowane w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, póz. 401),

-  kosztorys inwestorski - sporządzony na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, póz. 1389).

2.Dokumentacja projektowa w formie papierowej powinna zawierać:

a) Projekty budowlano-wykonawcze-5 egz,

b) Kosztorysy inwestorskie - 1egz.

c) Przedmiary robót - 1egz.

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.-  egz

e) Informacje dotycząca BIOZ - 5 egz,

g) Inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy i oświadczenia niezbędne do uzyskania

pozwolenia na budowę

oraz wymienione w a,b,c,d, i e  w formie elektronicznej.

Zamawiający wymaga aby przedmiary w wersji elektronicznej poza formatem  PDF  były sporządzone w formacie umożliwiającym importowanie danych (przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego) z przedmiaru robót do programu kosztorysującego.

3. Projektant we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie

potrzebne materiały ,badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji projektowej

m.innymi:

a) Wszelkie uzgodnienia branżowe .

b) mapę sytuacyjno-wysokościową do projektowania,

c) Badania np. gruntowo-wodne, ekspertyzy.

4.Dokumentacja projektowa powinna:

- być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- W swojej treści określać przedmiot zamówienia , w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń  w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy (lub, równoważne) lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego.

- opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w

zakresie wynikającym z przepisów , oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

5. Charakterystyka :

Obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia  , z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy, kąt nachylenia 350-450

a) pomieszczenie  świetlicy 80 m2,

b) zaplecze kuchenne 15 m2, wyposażone w zlewozmywak, kuchenkę gazową ,

c) pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla mężczyzn i kobiet

d) komunikacja i klatka schodowa na poddasze

e)  szatnia

6. Wyposażenie  budynku w  instalacje

Budynek powinien być wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja wod-kan

- instalacja elektryczna i odgromowa,

- ogrzewanie kominkiem  alternatywnie  instalacja centralnego ogrzewania – kocioł gazowy wielofunkcyjny (odrębne opracowania  z kosztorysem włącznie),

Infrastruktury techniczna dla nowego budynku świetlicy:

- przyłącze wody z wodociągu wiejskiego ,

- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej ( przydomowa oczyszczalnia),

- rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z budynku

- przyłącza energetycznego

- oświetlenia budynku i placu

W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć następujące elementy:

- wjazd i wyjazd na działkę ,chodnik, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac zabaw dla dzieci .Dla miejsc postojowych i  placu zabaw w tym etapie nie przewiduje się wykonania projektu budowlanego.

Opracowała mgr inż. Helena Rokita

Zatwierdzam

WZOR UMOWY

#### Umowa nr…..2012

Zawarta w Stopnicy  w dniu…………..2009 r. pomiędzy  Gminą Stopnica  reprezentowaną przez Ryszarda Zycha – Wójta Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak – Skarbnika Gminy , zwanych w dalszej części umowy Zamawiającym a,

………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.

Umowę zawarto w oparciu o  przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 14 000 euro

1§

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej na budowę   świetlicy wiejskiej na działce nr geod 285 w Kucharach  po wcześniejszym uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

2. W zakres umowy  wchodzi:

a) wykonanie projektu budowlano- wykonawczego- 5 egz

b)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  1egz.,

c)wykonanie przedmiaru robót – 1 egz

(powyższe opracowania winny być opracowane w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

d) wykonanie informacji dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, póz. 401), - 5 egz

e) wykonanie kosztorysu inwestorskiego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, póz. 1389). – 1 egz

f)pełnienie nadzoru autorskiego obejmującego wyjaśnianie na miejscu budowy wszelkich wątpliwości związanych z projektem.

g) wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową świetlicy.

W/w opracowania winny być przekazane wersji papierowej i   w formie elektronicznej.

Zamawiający wymaga aby przedmiary w wersji elektronicznej poza formatem  PDF  były sporządzone w formacie umożliwiającym importowanie danych (przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego) z przedmiaru robót do programu kosztorysującego.

3.Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń, wymaganych przez przepisy budowlane

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji.

- Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym.

§ 3

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy - jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto  które wynosi ………………… PL   słownie: (………………………………………. złotych ).

2. Powyższe wynagrodzenie zawiera  wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia określonego w 1§  punkt  2 i nie może być zmieniona do zakończenia  realizacji zamówienia.

2.Należność płatna będzie przelewem na  konto Wykonawcy ……………………………………………….w wysokości 70 % wynagrodzenie po protokolarnym przekazaniu  kompletnej dokumentacji,  a pozostałe 30% po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju , decyzji o   pozwoleniu na budowę,  w  terminie do 30 dni   licząc od daty otrzymania faktury VAT.

§4

- Kompletne opracowanie zostanie wykonane do  28 września 2012 roku i przekazane    w    siedzibie Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo-odbiorczy (przekazania) podpisany przez obie strony.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji zapozna się z jej treścią i podpisze protokół zdawczo - odbiorczy. Jeżeli stwierdzone zostaną wady dokumentacji, zwróci je Wykonawcy do poprawienia.

- Zamawiający zobowiązuje się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę bezpośrednio po przyjęciu kompletnej  dokumentacji projektowej.

§5

1 .Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- Wykonawca nie przystąpił do wykonania dokumentacji bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)za zwłokę w wykonaniu dokumentacji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki,

b)za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20 % wynagrodzenia wynikającego z umowy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: